ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ……………… г. в гр. Карнобат, област Бургас, между:

ОБЩИНА  КАРНОБАТ, с адрес в гр. Карнобат, бул. „България” № 12, ДДС ид. № BG000057026 и ид. № по БУЛСТАТ 000057026, представлявана от Георги Иванов Димитров - Кмет на община Карнобат и Нели Йоргова Янева – главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

# и

……………………………...........………………………………………, със седалище и адрес на управление …………………....…...............………………….…………......., с ЕИК ….............……….............…., представлявано от ..............................................................………  в качеството му на .........................................................., наричан по-долу за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП и проведена процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Карнобат във фаза технически проект”, се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА

Чл.1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни: „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Карнобат във фаза технически проект”, находящо се югоизточно от град Карнобат, в непосредствена близост до новопостроената Претоварна станция за отпадъци и на изток от път ІІІ-5391 Трояново-Аспарухово - Крушово – Детелина - (Драганци – Карнобат), свързващ гр. Карнобат с магистрала „Тракия”, в съответствие с изискванията на:

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за опазване на земеделските земи;

- Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържание на инвестиционните проекти;

- Наредба № 26 от 02 октомври 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

- Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите;

- Нормативни документи, свързани с проектирането на пътища, земно-насипни съоръжения и други, касаещи отделните части на проекта

и всички други законови и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към изготвянето на проекта.

Чл.1.2. С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с всички клаузи на договора и приложенията към него, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от тях задължения.

Чл.1.3.Настоящият договор влиза в сила считано от датата на подписването му.

ІІ.СРОК  И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2.1. Срокът за изпълнение на договора е ………………….календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Чл.2.2. Място за изпълнение на поръчката: гр. Карнобат.

III. ЦЕНА и СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.1.Стойността на договора е посочена в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от този договор и е в размер на …………………. (…………………..) лв., без включен ДДС. Посочената  в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена е окончателна и не подлежи на промяна.

Чл.3.2. За финансиране на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва собствени средства.

Чл.3.3. Схема на плащане:

Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 20 (двадесет процента) % от стойността на договора, изплатено в 10 – дневен срок след подписване на договора и след представяне на фактура.

Окончателно плащане: 80 (осемдесет процента) % от стойността на договора след издаване на разрешение за строеж. За извършване на плащането Изпълнителят представя фактура.

Окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, възложителят ще извърши след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.

Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите изх. № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС. Те следва да съдържат следната задължителна информация:

Получател: община Карнобат

Адрес: бул. „България” № 12

ЕИК: 000057026

ЕИК по ЗДДС: BG000057026

Получил фактурата: …………………..

Номер на документа, дата, място

Чл.3.4.Всички разходооправдателни документи по договора-фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

Чл.3.5.Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

Чл.3.6. Цената посочена в Ценовата оферта на участника е окончателна и не може да бъде завишавана до пълното изпълнение предмета на договора.

Чл.3.7.Плащанията ще бъдат извършвани по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………………………………………………………………………

ІV.КАЧЕСТВО

Чл.4.1.При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството.

Чл.4.2.Изпълнението на предмета на договора трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на другите действащи нормативни актове в Република България.

V. НЕКАЧЕСТВЕНИ РАБОТИ

Чл. 5.1. Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на действащи нормативни актове.

Чл. 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5.3.Некачествено извършени работи не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІ. УСЛОВИЯ НА изпълнението

Чл.6.1.При изпълнение на предмета на договора, изпълнителят следва да спазва всички нормативни и технически изисквания, и всички действащи нормативни актове, приложими при изпълнение предмета на договора.

Чл. 6.2. Изискванията към изпълнението са посочени в Техническа спецификация,  представляваща неразделна част от договора.

VІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и приложенията към него срокове и условия, както и в съответствие с всички действащи в Република България нормативни актове.

Чл.7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува всички промени наложили се по време на  изпълнение на договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва своевременно на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали нередности, препятстващи изпълнението на договора, както и за предприетите от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване.

Чл.7.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени работи предмет на настоящия договор.

Чл.7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина.

Чл.7.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън изрично посочените в офертата му, изпълнението на работите или на част от тях.

Чл.7.7. Изпълнителят има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора да му предостави всички документи (заверени копия), които са относими към изпълнението на договора и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши работите точно и ефективно. Документите, не могат да бъдат използвани или предавани на трета страна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:

а)да иска от Възложителя съдействие във връзка с изпълнението на договора, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;

б) да иска от Възложителя приемане на извършените работи, предмет на поръчката;

в) да иска възнаграждение за изпълнените качествено и в срок работи по реда на посочената в раздел ІІІ „Схема на плащане”.

Чл.7.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя като лице, отговорно за изпълнението на договора ………………………………………………………………………………..

VІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а)да извърши плащанията по договора по посочената в раздел ІІІ „Схема на плащане” и при съблюдаване на посочените в него срокове;

б)да предостави за ползване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички документи, (заверени копия), които са относими към изпълнението и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши работите точно и ефективно;

в)да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението, когато е границите на неговите правомощия и компетентност;

Чл.8.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да иска от Изпълнителя да изпълни дейностите, предмет на договора без отклонение от уговореното и без недостатъци, в съответствие с нормативните изисквания;

в) да съблюдава изискванията за качество на извършената работа.

Чл.8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя като лице отговорно за изпълнението на договора –…………………………………………………………….. при община Карнобат.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.9.1. Предаването и приемането на извършените работи, предмет на настоящия договор, ще се извършва с приемно-предавателен протокол подписан от двете страни без възражение.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.10.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, определена въз основа на ценовото му предложение, а именно: …………………………….. лв. Гаранцията се предоставя под формата на …………………………………………………

Чл.10.2. Гаранцията се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на проекта от компетентните органи и подписване на приемно-предавателен протокол.

Чл.10.3.Гаранцията за добро изпълнение покрива щети, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и: поправяне на некачествено изпълнени работи от Възложителя или наето от него трето лице – Изпълнител; заплащане на глоби, санкции и други наложени на Възложителя по вина на Изпълнителя; плащане на неплатени застрахователни премии и др.

Чл.10.4.В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, Изпълнителят се задължава гаранцията за добро изпълнение да покрива и този допълнителен срок.

ХІ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.11.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи застрахователен договор за вреди, причинени на други участници в проектирането и /или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

Чл.11.2. Застраховката по предходната алинея се сключва за срок от 1 (една) година и при необходимост се подновява ежегодно без прекъсване, докато Изпълнителят изпълнява работите, предмет на договора.

ХІІ.  ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

Чл.12.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано.

Чл.12.3.Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

Чл.12.4.Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

Чл.12.5.Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди.

ХІІІ.Контрол

Чл.13.1.Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на договора, съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с нормативните изисквания. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

Чл.13.2.Контролът по изпълнението се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се отнася до работите, предмет на този договор.

Чл.13.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица имат право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка относно качеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната възможност за проверка на всяка работа.

Чл.13.5. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши въз основа на провежданите проверки, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява работите в предложения от него срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме стъпки, необходими за подобряване на напредъка на работите, без допълнителни разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.14.1.При изпадане в забава по чл. 2.1 от договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет) процента от общата стойност на договора.

Чл.14.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители през време на изпълнение на договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна в стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл.14.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители, лица подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл.14.4.Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства със Сертификат от БТПП.

ХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.15.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице неспазване клаузите за етично поведение.

Чл.15.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора.

Чл.15.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси или е изложен на такава ситуация.

Чл.15.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

Чл.15.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията му по настоящия договор.

Чл.15.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информацията която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите  на изпълнение на договора.

ХVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.  НЕУСТОЙКИ

Чл.16.1. Действието на настоящият договор се прекратява:

а)с изпълнението на предмета на договора;

б)по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

Чл.16.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати действието на настоящият договор:

а) с едноседмично писмено предизвестие при повторно и следващо неизпълнение на което и да е от задълженията  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, визирани в договора;

б)едностранно, при извършване на работата на по-висока цена от посочената в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % от получените до момента средства;

в) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в несъстоятелност;

Чл.16.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора, при прекратяване на договора на основание чл.16.2.,б. „а”.

Чл.16.4.При едностранно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди завършването на възложените работи, той заплаща неустойка, в размер на 30 % от общата стойност на договора, с ДДС.

Чл.16.5.В случаите по чл. 16.2, б. „в” Възложителят има право по всяко време да прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до Изпълнителя. Договорът се прекратява без да се дължат обезщетения на Изпълнителя при условие, че прекратяването по този ред няма да препятства или затрудни упражняването на право на иск или на обезщетяване, което би възникнало след това за Възложителя.

Чл.16.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 7-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

1.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преотстъпи изпълнението на договора на трето лице, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи неоснователно изпълнението на възложената работа с повече от 7 (седем) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество.

Чл.16.7.При настъпване на условията по предходния член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да завърши сам работите или да наеме друг изпълнител да ги завърши, като в този случай разходите се поемат изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.16.8. Възложителят има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

XVІІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ

Чл.17.1.Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие.

Чл.17.2.При  невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на разрешаване по съдебен ред.

Чл.17.3.Компетентен съд е българския съд.

ХVІІІ. ДРУГИ  УСЛОВИЯ

Чл.18.1. Договорът се сключва при условие, че е представена гаранция за доброто му изпълнение в пълно съответствие с договореното и документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата  по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са приложими за настоящата поръчка и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Чл.18.2.Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.18.3. Настоящият договор може да бъде изменян от страните по него. Ако е допуснато изменение и/или допълнение в настоящият договор, то става неразделна част от него и е валидно, единствено ако е извършено в писмена форма, подписана от страните.

Чл.18.4.Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на посочените адреси с последващо потвърждение.

Чл.18.5.Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата си сметка, адрес на кореспонденция или друга регистрация в срок до 5 (пет) дни от промяната.

Чл.18.6.Неразделна част от договора са следните приложения:

1.Техническа спецификация (Приложение 1);

2.Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (Приложения 2).

3.Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 3).

4.Заверено копие на застраховка за професионална отговорност в проектирането по чл.171 ЗУТ.

Чл.18.7. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него, се прилагат Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

Чл.18.8.При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до противоречие с клаузите му, последните се привеждат в съответствие с нормативните промени.

Чл.18.9. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Община Карнобат

Седалище: Република България

гр. Карнобат, общ. Карнобат

бул. „България” № 12,

БУЛСТАТ: 000057026

тeл. 0559 29 125

факс: 0559 27165

е-mail:  karnobat@mai.bg

IBAN: BG82DEMI92403200038394

BIC: BIC DEMI BGSF,

банка: „Търговска банка „Д” АД

- офис Карнобат

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...............................                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................

Гл. счетоводител: ................................

Съгласувано с юрист: ..............................